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แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
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         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
      อำเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร
คำนำ


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี  2564               ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในการปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น


แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
สารบัญ
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ  ผด.01)
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บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ  ผด.02)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการศึกษา  ภูมิปัญญา ประเพณี 
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วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม  


- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการเกษตรปลอดภัย  และเศรษฐกิจชุมชน

25
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26
ให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน

ส่วนที่  3

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ  ผด.02/1)

ประเภทครุภัณฑ์อื่น
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ส่วนที่   1
บทนำ
-1-
ส่วนที่  1
1.  บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ในปีงบประมาณ  2564
3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  (หมวด 5 ข้อ  26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ
-2-
ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 บทนำ
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง จะนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน


เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
   

                                                                                                        อบต.ห้วยแก้ง                                     อบต.ห้วยแก้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
          รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผนพัฒนา    อบต.







หน่วยงานอื่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ                 เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการพัฒนา  อบต.

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน






            เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น



 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

                        
-3-
4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล                 เป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
***************************
                                   
                                                                           -4-
แบบ  ผด.01





ส่วนที่  2
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ/บาท
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	16
	33.33
	2,414,000
	14.95
	กองช่าง

	รวม
	16
	33.33
	2,414,000
	14.95
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1

1
	2.08

2.08
	20,000

50,000
	0.12

0.30
	กองการศึกษาฯ

	รวม
	2
	4.16
	70,000
	0.42
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.3 แผนงานสาธารณสุข
	1

4

8
	2.08

8.33

16.66
	120,000

175,000

507,000
	0.74

1.08

3.14
	กองสวัสดิการฯ
สำนักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
รพ.สต.หัวนา

	รวม
	13
	27.08
	802,000
	4.97
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 แผนงานการเกษตร
	1
	2.08
	50,000
	0.30
	สำนักปลัด

	รวม
	1
	2.08
	50,000
	0.30
	


5
แบบ  ผด.01
ส่วนที่  2  (ต่อ)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ/บาท
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานงบกลาง
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	5

8

3
	10.41

16.66

6.25
	110,000

12,580,715

110,000
	0.68

77.96

0.68
	สำนักปลัดฯ

กองสวัสดิการฯ
กองคลัง

	รวม
	16
	33.33
	  12,800,715
	79.32
	

	รวมทั้งสิ้น
	48
	          100
	16,136,715
	         100
	


          6
     แบบ  ผด.02


บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำก้าว  หมู่ที่ 4
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
	127,000
	บ้าน
คำก้าว     หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำก้าว  หมู่ที่ 14
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  255.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	140,000
	บ้านคำก้าว  หมู่ที่ 14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 10 
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  252 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	140,000
	บ้านชัยชนะ
หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะนางเจิม (เส้นไปประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก) หมู่ที่ 7 
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	140,000
	บ้านบะนางเจิม (เส้นไปประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก) หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  7

แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 12
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 86.5 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 259.5 ตร.ม.        ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	140,000
	บ้านหนองบัวบาน   หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3          (หนองกอบง)
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	140,000
	บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3 (หนองกอบง)
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1          
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	106,000
	บ้านห้วยแก้ง      หมู่ที่ 1
	กองช่าง
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แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บ้านโนนใหญ่     หมู่ที่ 9  - ถึงแยกบ้านโคกกลาง
	ผิวจราจร กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  850  เมตร  
ปริมาณดินถม  800  ลบ.ม. หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร 
ลงท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  (มอก.ชั้น 3) วางคู่จำนวน 2 จุด  วางเดี่ยวจำนวน  1  จุด  พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ  ตามแบบ  อบต.ห้วยแก้ง  เลขที่  013/2563  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย
	136,000
	บ้านโนนใหญ่        หมู่ที่ 9  - ถึงแยกบ้านโคกกลาง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมฝาปิดค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ  หมู่ที่ 11
	ขนาดกว้าง 0.50  เมตร ยาว  124  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.20 – 0.40 เมตร ตามแบบ  อบต.ห้วยแก้ง  เลขที่  06 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย

	148,000
	อบต.      ห้วยแก้ง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     8
แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.

	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมฝาปิดค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ง  หมู่ที่ 1
	ขนาดกว้าง 0.50  เมตร ยาว  58.50  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.20 – 0.40 เมตร ตามแบบ  อบต.ห้วยแก้ง  เลขที่  06 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย


	62,000
	บ้านห้วยแก้ง  
หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมฝาปิดค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน   บ้านหัวนา  หมู่ที่ 6
	ขนาดกว้าง 0.50  เมตร ยาว  126  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.20 – 0.40 เมตร ตามแบบ  อบต.ห้วยแก้ง  เลขที่  06 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย


	153,000
	บ้านหัวนา  
หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	โครงการก่อสร้างโรงอาหารพร้อมทางเชื่อม ศพด.อบต.  ห้วยแก้ง 
	  ตามแบบ  อบต.ห้วยแก้ง  เลขที่  012/2563 
	162,000
	ศพด.อบต.  ห้วยแก้ง
	กองช่าง
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แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ง  
หมู่ที่ 13
	  ตามแบบ  อบต.ห้วยแก้ง  รหัสแบบ  017/2563
	347,000
	บ้าน    ห้วยแก้ง      หมู่ที่ 13
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
บ้านหนองศาลา  
หมู่ที่  2
	ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ยาว  1,270  เมตร  ปริมาณดินลงลูกรัง 1,270  ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร แต่งเรียบ ตามแบบ  อบต.ห้วยแก้ง  เลขที่  015/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย


	203,000
	บ้านหนองศาลา  
หมู่ที่  2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
	ตามแบบ  อบต.ห้วยแก้ง  ระหัสแบบ 010/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
	136,000
	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     10
แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16.
	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโสก
น้ำขาว  หมู่ที่ 5
	 ขนาดท่อ pvc 2” ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 2,327  เมตร  ขุดลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร
	134,000
	บ้านโสก
น้ำขาว 
หมู่ที่ 5
	กองช่าง
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แบบ  ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น

       2.1  แผนงานการศึกษา

	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย         ตำบลห้วยแก้ง
	- ประสานวิทยากร  (ดอนปู่ตาบ้านห้วยแก้ง)
 - นายสำรวย  มีไชย  (ผญบ.ม.13)
 - พระอธิการสมพงษ์สติสัมปันโน
- ประสานวิทยากร (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบ้านโนนใหญ่)
- พระสาธิต
- นายมานิต  ชื่นตา


	20,000
	รร.บ้านห้วยแก้งหนองศาลา , วัดบ้านโนนใหญ่

	กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบ  ผด.02
                  
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
2.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด    ตำบลห้วยแก้ง
	- ประชุม
- รับสมัครทีมกีฬา
- แข่งขันกีฬา
- สรุป
	50,000

	ลานกีฬา  อบต.
ห้วยแก้ง
	กองการศึกษาฯ
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                                                                                                                                                                                             แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจ้างเหมารถรับ – ส่งเด็กยากไร้และห่างไกล  
ศพด.อบต. ห้วยแก้ง
	จ้างเหมารถรับ – ส่งเด็กยากไร้และห่างไกล  ศพด.อบต.
ห้วยแก้ง
	120,000
	 ศพด.อบต.          ห้วยแก้ง
	กองการศึกษาฯ
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
	จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
ตำบลห้วยแก้ง
	25,000
	ห้องประชุมสภาตำบลห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
	เพื่อจัดโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
	70,000
	วัดบ้านห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
	30,000
	ห้องประชุมสภาตำบลห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยแก้ง
	เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยแก้ง
- นวดแผนไทย
- ทอผ้า
	50,000
	ห้องประชุมสภาตำบลห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                         15
             แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ จำนวน  14  หมู่บ้าน ชุมชนละ
20,000.- บาท
1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ
2.ประสานชุมชนที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับชุมชนดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
5.ให้ชุมชนสรุปและประเมินผลการดำเนินการ
	280,000
	14  หมู่บ้าน    ในตำบลห้วยแก้ง
	    กองสาธารณสุข
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                  แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมาร

	1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัข  แมวในพื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบล
2.ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
3. รายงานผลการกรอกข้อมูลแยกประเภทจำนวนสุนัข แมว
	11,000
	14  หมู่บ้าน ในตำบล
ห้วยแก้ง
	    กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการ  อย.น้อยในโรงเรียน
	1.ประชุมจัดทำโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3.ดำเนินงานตามโครงการจะเป็นลักษณะการรณรงค์
	20,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง
โรงเรียนในชุมชน
	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   17
            แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการ  อย.น้อย
ในโรงเรียน (ต่อ)
	ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
ซึ่งมีกิจกรรม  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
- เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถเลือกซื้อ  เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย  สามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว
- นำกิจกรรม  อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน
-ให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม  อย.น้อย  ในโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
- กิจกรรมออกตรวจร้านขายของชำในชุมชนพื้นที่
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินการ
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     แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
	1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.ดำเนินงานตามโครงการ  จะเป็นลักษณะเข้าค่ายอบรมเยาวชน           ให้ความรู้  กิจกรรมกลุ่ม บรรยายให้ความรู้  ซึ่งมีกิจกรรม 
ดังหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- สภาพปัญหาสังคมและทางแก้ไขปัญหาแหล่งความเสื่อมโทรม 
เช่น ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วัตถุนิยม  ฯลฯ
5.สรุปและประเมินผลการดำเนินการ
	45,000
	สวนพุทธธรรมาราม
	กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                     19
แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	1.ประชุมผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการอบรม
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดำเนินการจัดการอบรมโดยจัดอบรม 1  วัน  เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วยการบรรยายสถานการณ์โรคเอดส์  และกิจกรรมกลุ่มการดำเนินการป้องกันโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน/ชุมชน
4.ประเมินผลการอบรม
	20,000
	โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
	กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                        20
แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี


	1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัข  แมวในพื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบล
2.ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน
3.จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบริการ  ณ  จุดรับบริการ  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
	51,000.-
	 14  หมู่บ้าน

	กองสาธารณสุขฯ
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการพัฒนาความรู้และ

การมีส่วนร่วมการจัดการเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน
	1.ประสานงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร  ในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม  และต่อยอดการบริหารจัดการกองทุนขยะในชุมชน
2.จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้นำชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการ        มีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะเพื่อชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน
-  บรรยายแนวทางในการลด     คัดแยก  และนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์

	30,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง

	กองสาธารณสุข
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	โครงการพัฒนาความรู้และ

การมีส่วนร่วมการจัดการเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน
(ต่อ)
	- สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพการทำปุ๋ยหมัก  และน้ำยาเอนกประสงค์
-  ปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดปฏิทินชุมชนการจัดการขยะมูล
ฝอย  ด้วยหลัก  3Rs

3.สนับสนุนการดำเนินงานตามปฏิทิน ที่กำหนด ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก
	1.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่  เพื่อจัดทำโครงการฯกิจกรรมการอบรม
2. จัดทำคำสั่งพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อป้องกันปัญหาไข้เลือดออก
	30,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง

	กองสาธารณสุข
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก
(ต่อ)
	3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อบต. โรงเรียนชุมชน  รพ.สต.และอื่นๆร่วมกันวางแผนดำเนินการ
4.ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  และขอความร่วมมือให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธ์และกำจัดยุงลาย
5. รณรงค์และทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านร่วมกับอาสาสมัครประจำครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
6.พัฒนาศักยภาพแกนนำประจำครอบครัว  สำรวจลูกน้ำยุงลายด้วยตัวเองทุกสัปดาห์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ
	30,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง

	กองสาธารณสุข
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก
(ต่อ)
	7. ติดตามและประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรม

	30,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง

	กองสาธารณสุข
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  และเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1  แผนงานการเกษตร
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการ “รักน้ำ  รักป่า       รักแผ่นดิน”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ “รักน้ำ  
รักป่า รักแผ่นดิน”เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
	50,000
	ตำบล
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล   และพนักงานจ้าง อบต.ห้วยแก้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล   และพนักงานจ้าง อบต. ห้วยแก้ง และผู้สังเกตการณ์  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ
	25,000
	ห้องประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ
	30,000
	ห้องประชุมสภา  
อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของ อบต.ห้วยแก้งและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
	10,000
	ศาลากลางจังหวัดยโสธร
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล บูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ
	20,000
	ในตำบลห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ
	25,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     28
                                                                                                                                                                                            แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.2  แผนงานงบกลาง
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่อบต.ต้องจ่าย
	120,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2  ของค่าจ้าง
	3,355
	อบต.
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได  
	9,024,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  
	2,016,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
	96,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.2  แผนงานงบกลาง
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	สำรองจ่าย
	เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  เช่น  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ำป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง       ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ
	975,798
	อบต.
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแก้ง  ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ  40  ของรายได้
	150,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กอง
สาธารณ
สุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	195,562
	อบต.
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ  
	จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนช่วงเทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์
	80,000
	ถนนวารีราชเดช
หน้าที่ทำการ  อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
	จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนเผชิญเหตุ
	15,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
	จัดทำโครงการเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
	15,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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    แบบ  ผด.02/1

       บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น



แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
1.ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์อื่น
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน







	  ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เตาเผาขยะ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะสำเร็จรูป  พร้อมติดตั้ง  ณ ที่ทำการ อบต.ห้วยแก้ง
	75,000
	อบต. 
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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